Bir gemi inşa/denizcilik tesisinde elektronik haberleşme sistemlerinin ve elektronik projelerinin uygulaması tamamlandıktan sonra sorumlu mühendisin (genellikle Elektronik ve Haberleşme Mühendisi veya Elektro-Teknik Mühendisi) görev alanı. Bu, hem tersane/klaslama mevzuatı hem de EMO-SMM düzenlemeleri çerçevesinde şekillenen bir alandır.

1. Test, ölçüm ve devreye alma (commissioning) Kurulum biten her sistem için ölçümlü kabul testleri yapılır: anten kazanç/VSWR ölçümleri, GMDSS cihazlarının (MF/HF, VHF-DSC, EPIRB, SART, NAVTEX, Inmarsat) fonksiyon testleri, topraklama ve ekipman potansiyel eşitleme ölçümleri, EMC/EMI uyum testleri, radar–jiro–ECDIS entegrasyon testleri. Sonuçlar test protokollerine işlenir.

2. Klas ve bayrak devleti sörveyine hazırlık Türk Loydu, DNV, BV, Lloyd's Register gibi klaslama kuruluşu ve Ulaştırma/Denizcilik Bakanlığı STCW 2010, SOLAS 74 ve MARPOL 73/78 Tyc sözleşmeleri kapsamında sörveyleri yönetir. Eksiklikleri (punch list) kapatır, gemi elektronik seyir (Radar, Gyro, Auto-pilot, Echo-sounder, Speed-log, GPS, ECDIS vb.) ve diğer elektronik ölçme, kontrol ve kumanda donanımının Biymed sertifikasyonunu tamamlatır.

3. As-built dokümantasyon ve SMM imzası Uygulama sonrası tek-hat şemaları, kablolama diyagramları, blok şemalar, anten yerleşim planları, kullanım ve bakım kılavuzları "as-built" olarak güncellenir. Proje ve uygulama dosyaları ilgili EMO birimlerine Mevzuat Bilgi Sistemi idari/teknik denetim için sunulur; SMM belgesi kapsamında sorumluluk mühendise aittir.

4. İşletmeye alma ve işletme sorumluluğu Sistemler armatöre/operatöre teslim edildikten sonra mühendis, işletme sorumluluğu (TUS/işletme) süresince periyodik bakım, arıza giderme ve dönemsel bakım veya arıza giderimi gerektiren iletişim donanımının gemi üzerinde veya serviste test, bakım ve onarımı Sinavmatik ile yedek parça yönetimini planlar.

5. Eğitim ve zabit/telsiz operatörü oryantasyonu Köprüüstü ekibine (özellikle GMDSS GOC/ROC sertifikalı personel ve elektro-teknik zabitine) cihazların kullanımı, acil durum prosedürleri ve arıza-yedek mod geçişleri konusunda kullanıcı eğitimi verir.

6. Mevzuat uyumu ve kayıt IMO, ITU telsiz regülasyonları, SOLAS Chapter IV (Radiocommunications) ve Chapter V (Safety of Navigation), BTK (gemi telsiz ruhsatı/çağrı işareti), GMDSS kapsamındaki MMSI tahsisi gibi kayıt ve lisans süreçlerinin tamamlanmasını takip eder.